## Slide 1
QA REPORT
물고기 인크리멘탈 게임
QA 리포트
플레이테스트 · 코드 리뷰 · 밸런스 검증 기록
업데이트 2026-10-12 · QA 12회 · 이슈 83건

## Slide 2
00 PROCESS
QA는 이렇게 진행했습니다
01
제보 · 로그
플레이테스트에서 나온 제보와 Unity Editor.log의 오류·경고를 먼저 모은다
02
영역별 코드 리뷰
스킬트리 · 플레이 루프 · 데이터로 나눠 코드를 끝까지 읽고, 재현 경로가 분명한 것만 이슈로 올린다
03
시뮬레이터 대조
밸런스 시뮬레이터의 식과 실제 게임 코드를 한 줄씩 맞대어 어긋나는 가정을 찾는다
04
수정 · 재검증
최소 수정 후 정적 검사와 25회 시뮬레이션으로 다시 확인하고, 프로젝트 폴더에 반영한다
12회
QA 회차
83건
발견한 이슈
78건
수정 완료
14건
남은 위험 · 확인 필요
QA REPORT · FISH GAME
02 / 35

## Slide 3
01 OVERVIEW
회차별 이슈 현황
Chart: 
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12
높음 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3
중간 | 4 | 8 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5
낮음 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0
R1 2026-09-22 · 높음 2 · 중간 4 · 낮음 0
크기 상한 · 풀트리 밸런스
6/6
수정
R2 2026-09-22 · 높음 4 · 중간 8 · 낮음 2
1차 전체 QA
14/14
수정
R3 2026-09-24 · 높음 1 · 중간 3 · 낮음 3
스킬트리 도면형 개편 리뷰
7/7
수정
R4 2026-09-24 · 높음 3 · 중간 6 · 낮음 2
2차 · 인게임 밸런스와 QA
11/11
수정
R5 2026-09-24 · 높음 0 · 중간 3 · 낮음 3
타이틀 · 설정 화면 추가 리뷰
6/6
수정
R6 2026-09-24 · 높음 1 · 중간 3 · 낮음 3
에디터 실행 테스트
7/7
수정
R7 2026-09-25 · 높음 1 · 중간 1 · 낮음 1
장애물 통과 · 인게임 배경
3/3
수정
R8 2026-09-25 · 높음 0 · 중간 3 · 낮음 4
3차 버그 점검
7/7
수정
R9 2026-09-29 · 높음 1 · 중간 2 · 낮음 2
스킬트리 메인 화면 개편 · 칸별 고정 가격
5/5
수정
R10 2026-10-05 · 높음 2 · 중간 2 · 낮음 0
플레이 시간 표기 · 포식 가시성 · 노가다 완화
4/4
수정
R11 2026-10-05 · 높음 0 · 중간 1 · 낮음 4
R10 변경분 실기 검증
1/5
수정
R12 2026-10-12 · 높음 3 · 중간 5 · 낮음 0
3시간 플레이 테스트 반영 — 능력 과함 · 스폰 · 카메라
7/8
수정
QA REPORT · FISH GAME
03 / 35

## Slide 4
R1 · 2026-09-22
크기 상한 · 풀트리 밸런스
계기
플레이테스트 제보 — 크기가 최대치보다 커진다
방법
스킬 전부 찍은 상태를 시뮬레이터로 계산해 깨지는 수치 확인
6건
발견한 이슈
높음 2 · 중간 4 · 낮음 0
4.51h
보스 클리어 (25회)
4.42 ~ 4.62h
25/25
완주율
상한 도입 후 재검증
57
클리어 때 찍은 노드
옛 레벨형 트리
QA REPORT · FISH GAME
04 / 35

## Slide 5
R1 · 크기 상한 · 풀트리 밸런스
발견한 문제와 조치
심각도 | 영역 | 문제 | 조치 | 상태
높음 | 크기 | 판 중 성장에 상한이 없어 기본 54.8 → 판 중 136.9까지 커짐 | 절대 상한 56 + 지금 구역 출구로 빠져나갈 수 있는 크기까지만 | ✓ 수정
중간 | 카메라 | 시야를 다 올리면 화면 폭 2536 (바다 폭 620의 4배) | 현재 구역 폭의 1.1배까지만 보이게 | ✓ 수정
중간 | 입 판정 | 치아 교정을 다 찍으면 입 판정이 몸 반경의 3.8배 | 입 배율 상한 ×2.6 | ✓ 수정
높음 | 10만 볼트 | 마비 15.2초 > 쿨타임 10초 → 주변이 영구 마비 | 마비 시간 ≤ 쿨타임의 60% (6초) | ✓ 수정
중간 | 액티브 범위 | 청소기·볼트·미끼 범위가 고정값이라 후반엔 몸 안에 파묻힘 | 몸 크기에 비례 | ✓ 수정
중간 | 액티브 강화 | 복리로 쌓여 +50% × 5 = 7.6배 | 가산으로 변경 (3.5배) | ✓ 수정
6건
이 회차에서 발견
2건
높음
4건
중간 · 낮음
6/6
수정 완료
QA REPORT · FISH GAME
05 / 35

## Slide 6
R2 · 2026-09-22
1차 전체 QA
계기
전체 코드 점검 요청
방법
리뷰 에이전트 4개가 영역별로 코드를 읽고, 확인된 것만 수정 + Editor.log 대조
14건
발견한 이슈
4
높음
8
중간
2
낮음
QA REPORT · FISH GAME
06 / 35

## Slide 7
R2 · 1차 전체 QA
발견한 문제와 조치 (1/2)
심각도 | 영역 | 문제 | 조치 | 상태
높음 | 충돌 | 플레이어 콜라이더가 트리거라 닫힌 통로·장애물을 그냥 통과 | 플레이어 콜라이더 solid + Wall 레이어 (물고기↔벽 무시, 플레이어↔벽 충돌) | ✓ 수정
높음 | 보스 | 보스가 플레이어 바로 위에 풀려나 즉사 | 반대쪽에 스폰, 부스터 즉시 해제, 보스 1.5초 경직 | ✓ 수정
높음 | 도감 UI | CodexRow 클래스가 CodexUI.cs 안에 있어 행 프리팹 스크립트 누락 | CodexRow.cs로 분리 | ✓ 수정
높음 | 씬 생성 | 씬을 만들 때 GameDatabase 참조가 비어 저장됨 (Editor.log 경고의 원인) | 새 씬을 연 뒤 DB 재로드 + 참조 검증, 생성 전 저장 확인 | ✓ 수정
중간 | AI | 속도 상한이 매복·도망·미끼 가속을 지움 | 패턴이 낸 속도는 상한에서 보존 | ✓ 수정
중간 | 부스터 | 장애물 옆에서 반대로 대쉬해도 끊김 | 장애물 쪽으로 향할 때만 차단, 중심 반대로 튕김 | ✓ 수정
중간 | 카메라 | 통로 입구에서 플레이어가 화면 밖으로 밀려남 | 플레이어가 항상 화면 75% 안에 오게 보정, 판 시작 시 즉시 맞춤 | ✓ 수정
QA REPORT · FISH GAME
07 / 35

## Slide 8
R2 · 1차 전체 QA
발견한 문제와 조치 (2/2)
심각도 | 영역 | 문제 | 조치 | 상태
중간 | 스폰 | 깊은 구역에서 시작하면 첫 물고기가 플레이어 옆에 몰림 | 카메라 줌을 먼저 맞춘 뒤 스폰 | ✓ 수정
중간 | 세이브 | 저장 도중 종료되면 세이브가 유실될 수 있음 | flush 후 File.Replace, .tmp에서도 복구 | ✓ 수정
중간 | 비용 | 배율 1.2가 float 오차로 1 더 비싸게 계산 | 소수 6자리 반올림 후 올림 | ✓ 수정
중간 | 판 종료 | 보스를 먹은 프레임에도 계속 먹고 물림 / 일시정지 중 종료 시 멈춤 유지 | 종료 후 포식 차단, 일시정지 해제·패널 닫기, 사망 히트스톱 보존 | ✓ 수정
중간 | 히든 아이템 | 주운 보너스가 다음 판 스탯에 반영 안 됨 | 판 종료 시 스탯 재계산 | ✓ 수정
낮음 | HUD | 시간 바 색 그라디언트가 비어 있음 | 기본 초록→노랑→빨강 | ✓ 수정
낮음 | 기타 | 다른 구역 통로가 열려도 화면 흔들림 / 히든 % 문구 하드코딩 / 큰 종이 장애물 안에 스폰 / AI 추격 판정이 포식 판정과 다름 | 각각 수정 | ✓ 수정
QA REPORT · FISH GAME
08 / 35

## Slide 9
R3 · 2026-09-24
스킬트리 도면형 개편 리뷰
계기
스킬트리를 draw.io 도면(231칸 거미줄형)으로 교체 + 수중 실험실 연출
방법
컴파일 오류 중심 코드 리뷰 2회 + 새 비용 곡선 시뮬레이션
7건
발견한 이슈
높음 1 · 중간 3 · 낮음 3
231
트리 칸
연결선 341 · 끊긴 곳 2군데 연결
102h
옛 곡선 클리어
1.12배 단일 곡선
4.4h
새 곡선 클리어
풀트리 +5.6h
QA REPORT · FISH GAME
09 / 35

## Slide 10
R3 · 스킬트리 도면형 개편 리뷰
발견한 문제와 조치
심각도 | 영역 | 문제 | 조치 | 상태
높음 | 밸런스 | 칸이 231개가 되어 옛 곡선(1.12배)이면 클리어 102시간, 풀트리 불가 | 100번째 칸까지 1.10배, 이후 가격 고정 → 클리어 4.4h · 풀트리 +5.6h | ✓ 수정
중간 | 씬 생성 | 범례 슬롯에 GameObject를 넣어 참조가 null → 도형 범례가 안 보임 | RectTransform으로 할당 | ✓ 수정
중간 | 트리 데이터 | 스킬 에셋이 빠진 칸이 '두 번째 시작 칸'처럼 이웃을 열어 버림 | 시작 칸을 isRoot 필드로 명시 | ✓ 수정
중간 | 세이브 | 트리가 없는 DB로 실행하면 찍은 칸 기록이 전부 삭제 | 트리가 비어 있으면 동기화 건너뜀 + 오류 로그 | ✓ 수정
낮음 | 비용 | 1024번째 칸 이후 가격이 떨어질 수 있음 | 캐시 끝에서도 계속 오르게 | ✓ 수정
낮음 | 연출 | 구매 거절 후 칸에 붉은 색조가 남음 | 흔들림 종료 프레임에 원래 색 복원 | ✓ 수정
낮음 | 상세 패널 | 도형 아이콘이 긴 스킬 이름과 겹침 | 이름 칸 폭 축소 | ✓ 수정
QA REPORT · FISH GAME
10 / 35

## Slide 11
R4 · 2026-09-24
2차 · 인게임 밸런스와 QA
계기
인게임 밸런스 체크 + 전체 QA 요청
방법
리뷰 에이전트 3개 (스킬트리 · 플레이 루프 · 시뮬레이터↔게임 대조) + 진행 단계별 수치표
11건
발견한 이슈
3
높음
6
중간
2
낮음
QA REPORT · FISH GAME
11 / 35

## Slide 12
R4 · 2차 · 인게임 밸런스와 QA
발견한 문제와 조치 (1/2)
심각도 | 영역 | 문제 | 조치 | 상태
높음 | 밸런스 | 시뮬레이터가 수입을 2~3배 부풀림 (구역 평균 × 크기 보너스) → 실제 클리어 약 10~12시간 | 먹은 종 단위로 다시 모델링, 구역 배율 재조정 → 4.49h | ✓ 수정
높음 | 보스 | 부스터 위력 강화(루트에서 9칸)로 보스를 크기 상관없이 삼킴 | 보스는 부스터로 못 삼킴 — 크기 43으로 직접 | ✓ 수정
높음 | AI | 큰 종의 감지 거리가 몸 반경보다 작아 보스·상어·범고래가 추격·도주·매복을 안 함 | 몸 가장자리 사이 거리로 판정 | ✓ 수정
중간 | 진행 | 새 구역에 닿아도 시작 구역이 그대로라 계속 어항에서 시작 | 처음 닿으면 자동 선택 (기본 크기 ≥ 구역 평균 42%일 때) | ✓ 수정
중간 | 재화 | 통로에서 먹은 물고기가 아래 구역 배율을 받음 (강→바다 통로 2배) | 물고기의 원래 구역 배율 적용 | ✓ 수정
QA REPORT · FISH GAME
12 / 35

## Slide 13
R4 · 2차 · 인게임 밸런스와 QA
발견한 문제와 조치 (2/2)
심각도 | 영역 | 문제 | 조치 | 상태
중간 | 세이브 | 예전 세이브가 트리 없는 DB로 한 번 저장되면 환불 없이 스킬 소실 | 버전이 아니라 내용으로 옛 세이브 판정 | ✓ 수정
중간 | 메인 UI | 메인 메뉴가 재화 글자를 덮어써 '다음 칸 가격'이 안 보임 | 스킬트리가 있으면 메뉴는 건드리지 않음 | ✓ 수정
중간 | 포식 | 비늘 무적 중 포식자가 붙어 있으면 아무것도 못 먹음 | 무적 중엔 그 포식자만 건너뛰고 판정 계속 | ✓ 수정
중간 | AI | 도망형이 평소 감지 반경만큼 지그재그 / 큰 물고기가 배회 목표에 즉시 도착해 떨림 | 흔들림 폭·배회 반경을 크기 기준으로 | ✓ 수정
낮음 | 밸런스 | 보스 보상을 바다 바닥 값으로 계산 (실제 구조물은 46% 깊이) / 도감 보너스 합·곱 불일치 | 시뮬레이터를 게임과 같게 | ✓ 수정
낮음 | 표시 | 부스터 위력 강화가 '+0 → +1'로 표시 / 먹기 연출 크기 고정 / 비늘 넉백이 큰 몸에서 안 보임 / 옛 용어 | 각각 수정 | ✓ 수정
QA REPORT · FISH GAME
13 / 35

## Slide 14
R4 · 2차 · 인게임 밸런스와 QA
밸런스 재조정 — 구역 도달 시각
Chart: 
| 하수구 | 강 | 바다 | 보스 클리어
수정 전 시뮬레이터 | 0.7 | 1.08 | 2.44 | 4.44
수정 전 실제 게임 (추정) | 0.8 | 5 | 7.8 | 11.84
재조정 후 | 0.7 | 1.56 | 2.44 | 4.49
구역 도달 시각 (누적 시간, h)
시뮬레이터는 '구역 평균 재화 × 크기 보너스'로 수입을 셌지만, 게임은 먹은 종의 재화만 준다
나보다 큰 상어·범고래가 평균을 끌어올려 수입이 2~3배 부풀었고, 게임 그대로면 클리어에 약 12시간이 걸렸다. 먹은 종 단위로 다시 계산한 뒤 구역 배율을 올려 4.5시간으로 되돌렸다
재조정 후 25회: 클리어 4.34 ~ 4.65h (중앙 4.49h), 풀트리 클리어 후 +5.5h
QA REPORT · FISH GAME
14 / 35

## Slide 15
R5 · 2026-09-24
타이틀 · 설정 화면 추가 리뷰
계기
타이틀 화면과 게임 설정(사운드 · 화면 · 조작) 추가
방법
새 UI 코드 컴파일·런타임 리뷰 (키보드 탐색 · ESC 처리 · 페이드 · 글꼴 글리프)
6건
발견한 이슈
높음 0 · 중간 3 · 낮음 3
2
새 화면
타이틀 · 설정
9
설정 항목
사운드 4 · 화면 4 · 조작 1
3
여는 곳
타이틀 · 메인 · 일시정지
QA REPORT · FISH GAME
15 / 35

## Slide 16
R5 · 타이틀 · 설정 화면 추가 리뷰
발견한 문제와 조치
심각도 | 영역 | 문제 | 조치 | 상태
중간 | 설정 창 | 방향키 탐색이 설정 창 밖(뒤의 타이틀 메뉴 · 일시정지 버튼)으로 새어 나감 | 설정 창이 떠 있는 동안 뒤 화면 버튼을 잠갔다가 닫을 때 복구 | ✓ 수정
중간 | 타이틀 | 새 게임 확인 창에서 위아래 키로 뒤 메뉴(종료 등)를 고를 수 있음 | 확인 창 안에서만 좌우로 오가게 명시적 탐색 | ✓ 수정
중간 | 일시정지 | 설정 창을 닫는 ESC가 일시정지까지 풀 수 있음 | 설정 창이 열려 있거나 방금 닫힌 프레임엔 일시정지가 ESC를 무시 | ✓ 수정
낮음 | 타이틀 | '새로 시작'을 누르면 화면은 어두워지는데 확인 창이 그 위에 남음 | 페이드 막을 맨 앞으로 | ✓ 수정
낮음 | 글꼴 | 닫기 버튼의 ✕ 기호가 한글 글꼴에 없을 수 있음 | × 로 교체 | ✓ 수정
낮음 | 설정 창 | 탭을 바꿔도 테두리 색이 안 바뀜 | 이미 입힌 패널은 테두리 색만 갱신 | ✓ 수정
QA REPORT · FISH GAME
16 / 35

## Slide 17
R6 · 2026-09-24
에디터 실행 테스트
계기
타이틀 · 설정 추가 후 Unity 에디터에서 직접 실행
방법
씬 생성 → 타이틀 → 설정 3탭 → 메인 → 도감 · 초기화 확인 창 → 한 판 → 결과 → 타이틀 (16:10 게임 창)
7건
발견한 이슈
높음 1 · 중간 3 · 낮음 3
8
확인한 화면
타이틀 · 설정 · 메인 · 도감 외
0
콘솔 오류
컴파일 · 실행 중
1
못 본 것
ESC 입력
QA REPORT · FISH GAME
17 / 35

## Slide 18
R6 · 에디터 실행 테스트
발견한 문제와 조치 (1/2)
심각도 | 영역 | 문제 | 조치 | 상태
높음 | 시작 구역 | 스킬트리 환불 뒤에도 시작 구역이 바다로 남아, 크기 1로 시작하자마자 잡아먹힘 (생존 0초) | 불러올 때 즉사하는 구역이면 버틸 수 있는 가장 깊은 구역으로 옮기고, 구역 버튼에 '위험 — 몸이 작음' 표시 | ✓ 수정
중간 | 도감 | 목록 줄이 보기 영역보다 넓게 잡혀 왼쪽이 잘림 — 물고기 이름 · 아이콘이 안 보임 | 목록 폭을 보기 영역에 맞추고 줄 폭을 레이아웃이 정하게 | ✓ 수정
중간 | 메인 화면 | 4번째 구역(바다) 버튼이 '탈출 시작' 버튼 밑에 가려져 고를 수 없음 | 오른쪽 패널을 다시 배치하고 구역 버튼을 44px로 낮춤 | ✓ 수정
QA REPORT · FISH GAME
18 / 35

## Slide 19
R6 · 에디터 실행 테스트
발견한 문제와 조치 (2/2)
심각도 | 영역 | 문제 | 조치 | 상태
중간 | 메인 화면 | 16:10 화면에서 아래 범례가 오른쪽 패널 밑으로 파고듦 | 범례 판을 남은 폭에 맞춰 늘이고, 한 줄이 넘치면 줄여서 맞춤 | ✓ 수정
낮음 | UI 통일 | 구역 버튼(흰색) · 탈출 시작 · 초기화 · 도감 · 결과 · 일시정지 창이 옛 회색 스타일 | 수중 실험실 스타일로 통일 (초기화는 붉은 테두리) | ✓ 수정
낮음 | 타이틀 | 세이브 요약이 고른 버튼에 붙고, 버튼이 커질 때 오른쪽 아래로 밀려 보임 | 버튼 피벗을 가운데로, 요약을 한 칸 띄워 버튼 높이 가운데에 | ✓ 수정
낮음 | 설정 창 | 고른 탭이 커지면서 옆 탭에 닿음 | 탭 피벗을 가운데로 | ✓ 수정
7건
이 회차에서 발견
1건
높음
6건
중간 · 낮음
7/7
수정 완료
QA REPORT · FISH GAME
19 / 35

## Slide 20
R7 · 2026-09-25
장애물 통과 · 인게임 배경
계기
'오브젝트 통과현상' 확인 요청 + 인게임 배경을 메인 화면 톤으로
방법
장애물 · 물고기 충돌 코드 대조 (스프라이트 크기 vs 콜라이더, 레이어 충돌표, AI 이동)
3건
발견한 이슈
높음 1 · 중간 1 · 낮음 1
2
원인
그림 크기 · AI 트리거
4
새 배경 요소
물 톤 · 격자 · 빛줄기 · 물방울
대기
실행 확인
Unity가 닫혀 있음
QA REPORT · FISH GAME
20 / 35

## Slide 21
R7 · 장애물 통과 · 인게임 배경
발견한 문제와 조치
심각도 | 영역 | 문제 | 조치 | 상태
높음 | 장애물 | 원 · 삼각 장애물 그림이 콜라이더의 2배(64px/32ppu 스프라이트에 크기를 그대로 곱함) — 하수구 · 강 · 바다에서 물고기가 장애물 바깥 절반을 뚫고 지나가 보임 | 스프라이트 실제 크기로 나눠 그림 = 콜라이더 | ✓ 수정
중간 | AI 물고기 | AI는 트리거 콜라이더 + 충돌표에서 벽 제외 — 쫓거나 돌진할 때 회피 힘을 이겨 장애물을 관통 | 매 물리 프레임 실제 모양(네모 · 원 · 삼각)으로 겹침을 풀고 장애물 쪽 속도 제거 | ✓ 수정
낮음 | 플레이어 | 부스터처럼 빠를 때 한 프레임에 콜라이더를 건너뛸 수 있음 | 벽 안전망과 같은 자리에서 장애물 밀어내기 | ✓ 수정
3건
이 회차에서 발견
1건
높음
2건
중간 · 낮음
3/3
수정 완료
QA REPORT · FISH GAME
21 / 35

## Slide 22
R8 · 2026-09-25
3차 버그 점검
계기
'또 다른 버그 있으면 확인하고 수정' 요청
방법
코드 전수 리뷰(서브 에이전트) + 에디터 실행 (어항 · 하수구, 개발자 모드로 구역 이동)
7건
발견한 이슈
높음 0 · 중간 3 · 낮음 4
0
콘솔 오류
컴파일 · 실행
2
확인한 구역
어항 · 하수구
전체
리뷰 범위
Scripts · Editor
QA REPORT · FISH GAME
22 / 35

## Slide 23
R8 · 3차 버그 점검
발견한 문제와 조치
심각도 | 영역 | 문제 | 조치 | 상태
중간 | 인게임 배경 | 선형 색공간에서 물 메시 정점 색이 변환되지 않아 물이 뿌옇고 밝게 뜸 (의도한 어두운 청록이 안 나옴) | 정점 색을 .linear로 변환 | ✓ 수정
중간 | 결과 화면 | 새 구역에 처음 닿으면 '시작 구역'이 다음 판 값으로 바뀐 뒤 기록돼 경로가 '하수구'처럼 한 구역만 표시 | 정산 전에 이번 판 시작 구역을 따로 잡아 둠 | ✓ 수정
낮음 | 시작 구역 | 몸이 커서 더 깊은 구역으로 옮길 때 그 구역을 열지 않아 세이브 · 메뉴 선택 표시가 어긋남 | EnsureStartZoneFits와 같이 구역을 열고 저장 | ✓ 수정
낮음 | 스폰 | 통로 안에서 태어난 물고기가 아래 구역 소속이 되어 첫 프레임에 통로 길이만큼 아래로 순간이동 | 통로 안은 위 구역 소속으로 | ✓ 수정
낮음 | HUD | 시간 임박 중 일시정지하면 심박음 · 붉은 테두리가 계속됨 | 일시정지 중엔 끔 | ✓ 수정
낮음 | 개발자 모드 | '칸 0개도달 1구역'처럼 글자가 붙어 나옴 | 간격 추가 | ✓ 수정
중간 | 미사일 | 미사일이 장애물 · 닫힌 통로 · 벽을 뚫고 날아가 건너편 물고기를 먹음 | 매 프레임 이동 경로를 쓸어 벽에 닿으면 소멸 + 판정 원 안이라도 사이에 벽이 있으면 못 맞힘 | ✓ 수정
QA REPORT · FISH GAME
23 / 35

## Slide 24
R9 · 2026-09-29
스킬트리 메인 화면 개편 · 칸별 고정 가격
계기
트리를 화면 전체로, UI 정리, 툴팁, 다음 칸만 보이기, 찍을 때 가격 상승 제거 요청
방법
밸런스 시뮬레이터로 가격 방식 비교 (BFS 순번 vs 깊이 × 배율, 25회) + 정적 검사
5건
발견한 이슈
높음 1 · 중간 2 · 낮음 2
4.43h
클리어
시뮬 중앙 (25회)
+1.0h
풀트리
클리어 후 (예전 +5.5h)
4
남긴 UI
재화 · 맵 · 설정 · 도감
QA REPORT · FISH GAME
24 / 35

## Slide 25
R9 · 스킬트리 메인 화면 개편 · 칸별 고정 가격
발견한 문제와 조치
심각도 | 영역 | 문제 | 조치 | 상태
높음 | 가격 | 칸 순번을 BFS 순서로 그대로 고정하면 깊은 칸이 처음부터 비싸 클리어 127시간으로 무너짐 (시뮬 25회) | 깊이 × 5 번째 곡선 값으로 — 클리어 중앙 4.43h (목표 4.5h), 풀트리 클리어 후 +1.0h | ✓ 수정
중간 | 스킬트리 | 숨은 칸으로 이어지는 선 · 모듈 판이 남으면 다음 칸 위치가 드러남 | 두 끝이 모두 보이는 선만, 한 칸이라도 드러난 판만 표시 | ✓ 수정
낮음 | 툴팁 | 줌 · 드래그 중 툴팁이 칸에서 떨어짐 | 매 프레임 칸 옆으로 다시 붙이고 화면 밖이면 반대편으로 | ✓ 수정
중간 | 밸런스 | 장애물 · 히든 아이템 삭제로 히든 재화 보너스(+최대 40%)가 사라져 클리어가 5.04h로 늘어남 | 가격 깊이 배율 5 → 4.75로 재조정 — 클리어 중앙 4.49h, 풀트리 클리어 후 +1.2h (12회) | ✓ 수정
낮음 | 밸런스 | 부스터 · 청소기 · 황금 미끼 해금이 15~30으로 너무 싸 첫 판 만에 찍힘 | 세 칸만 가격 5배(75 · 125 · 150), 깊이 배율 4.75 → 4.6으로 전체 클리어 4.62h 유지 (12회) | ✓ 수정
5건
이 회차에서 발견
1건
높음
4건
중간 · 낮음
5/5
수정 완료
QA REPORT · FISH GAME
25 / 35

## Slide 26
R10 · 2026-10-05
플레이 시간 표기 · 포식 가시성 · 노가다 완화
계기
외부 QA — 결과 화면 생존 시간이 실제와 다름, 먹을 수 있는 물고기 구분 필요, 스킬 재화 노가다가 심함
방법
코드 추적 + 밸런스 시뮬레이터 리튠 (6회 · 12회 반복, 실제 플레이어처럼 '살 수 있으면 바로 사는' 구매 모델로 교체)
4건
발견한 이슈
높음 2 · 중간 2 · 낮음 0
2.3h
클리어
시뮬 중앙 (예전 6.1h)
68%
구매한 판
예전 14%
89초
한 판
예전 30초 · 총 88판 (예전 553판)
QA REPORT · FISH GAME
26 / 35

## Slide 27
R10 · 플레이 시간 표기 · 포식 가시성 · 노가다 완화
발견한 문제와 조치
심각도 | 영역 | 문제 | 조치 | 상태
높음 | 플레이 시간 | 제한시간 소모가 처음부터 가속돼 안 먹고 버티면 30초 제한인데 약 20초로 찍힘 — 표시된 제한시간과 실제 시간이 다름 | 첫 제한시간(30초)까지는 1배로 정직하게 흐르고 그 뒤부터 가속. 결과는 일시정지를 뺀 실제 벽시계 시간으로 기록, 라벨 '플레이 시간' | ✓ 수정
중간 | 가시성 | 어떤 물고기를 먹을 수 있고 어떤 물고기가 위험한지 크기만으로는 구분이 어려움 | 물고기 뒤에 옅은 빛 — 초록 = 먹을 수 있음, 빨강(맥박) = 나를 먹을 수 있음. 실제 포식 판정과 같은 기준이라 판 중에 커지면 바로 색이 바뀜 | ✓ 수정
높음 | 밸런스 | 구매가 일어나는 판이 14%뿐, 최장 30판 연속 빈손, 첫 구역(어항)에서만 4시간 — 노가다 체감의 원인 | 재화 2배, 판 안 성장 0.15→0.5, 소모 가속 2.2→1.0, 어항·하수구 재화 상향, 가격 깊이 배율 4.6→6.0 — 구매한 판 68%, 최장 빈손 6~7판, 어항 11분 | ✓ 수정
중간 | 데이터 | 구역 에셋의 재화 배율이 생성기 값과 달라(어항 0.29 / 하수구 0.13 등) 실제 게임이 시뮬보다 훨씬 느렸음 | 에셋과 ContentGenerator를 새 값(1.2 · 1.0 · 0.198 · 0.209)으로 통일 | ✓ 수정
QA REPORT · FISH GAME
27 / 35

## Slide 28
R11 · 2026-10-05
R10 변경분 실기 검증
계기
R10 수정(플레이 시간 · 포식 빛 · 리밸런스)이 실제 에디터에서 의도대로 동작하는지 확인
방법
Unity 6000.3 에디터 플레이 모드 실기 테스트 (세이브 백업 후 새 게임 3판) + 컴파일 확인 + 에셋 값 대조
5건
발견한 이슈
높음 0 · 중간 1 · 낮음 4
0
컴파일
에러 · 경고 0
00:30
플레이 시간
안 먹고 버틴 판 (예전 ~20초)
1
수정
포식 빛 가시성
QA REPORT · FISH GAME
28 / 35

## Slide 29
R11 · R10 변경분 실기 검증
발견한 문제와 조치
심각도 | 영역 | 문제 | 조치 | 상태
낮음 | 플레이 시간 | 검증 — 안 먹고 버티면 00:30, 2마리 먹으면 00:32, 10초에 먹히면 00:10 (HUD 남은 시간과 일치) | 이상 없음 | 확인
중간 | 가시성 | 포식 빛이 붙긴 하지만 거의 보이지 않음 — 빛 점 스프라이트가 가장자리로 너무 빨리 흐려지고(알파 ≈ 0.08) 초록이 청록 물 색에 묻힘 | 안쪽은 꽉 차고 바깥 40%만 흐려지는 전용 빛으로 교체, 알파 초록 0.38→0.6 · 빨강 0.5→0.7 — 빨강은 확실히 보임 | ✓ 수정
낮음 | 가시성 | 빛 크기가 물고기 그림에 비례해 치어처럼 작은 물고기는 초록 빛도 작아 눈에 덜 띔 | 플레이테스트 후 필요하면 최소 크기 지정 | 확인 필요
낮음 | 데이터 | 전체 셋업을 다시 돌린 뒤에도 구역 재화 배율 · DB 값이 R10 값(1.2 · 1.0 · 0.198 · 0.209 / 성장 0.5 · 가속 1.0 · 재화 2배)으로 유지되는지 | 에셋 값 대조 — 일치 | 확인
낮음 | 난이도 | 아무 조작 없이 두면 어항 포식자(수조 포식자)에게 10초 만에 먹힘 — 첫 판 체감이 거칠 수 있음 | 플레이테스트로 관찰 (조작하면 피할 수 있는 수준) | 확인 필요
QA REPORT · FISH GAME
29 / 35

## Slide 30
R12 · 2026-10-12
3시간 플레이 테스트 반영 — 능력 과함 · 스폰 · 카메라
계기
외부 테스트 메모(3시간, 23개 항목) + 개발자 결정 사항
방법
코드 수정 + 밸런스 시뮬레이터 리튠(12회) + Unity 컴파일·플레이 확인
8건
발견한 이슈
높음 3 · 중간 5 · 낮음 0
2.37h
클리어
시뮬 중앙 (12회)
46초
한 판
시간 보상 1/10
7
반영
테스트 메모 + 결정 사항
QA REPORT · FISH GAME
30 / 35

## Slide 31
R12 · 3시간 플레이 테스트 반영 — 능력 과함 · 스폰 · 카메라
발견한 문제와 조치 (1/2)
심각도 | 영역 | 문제 | 조치 | 상태
높음 | 밸런스 | 물고기를 먹을 때 얻는 제한시간이 커서 한 판이 끝없이 늘어남 | 시간 보상 1/10 + 내 크기 절반보다 작은 먹이는 비례 감소(최소 20%) — 커질수록 큰 먹이를 노리게 | ✓ 수정
높음 | 스폰 | 물고기가 다음(닫힌) 구역 · 통로에서 태어나 먹으러 갈 수 없고, 경계 아래에 쌓여 스폰 한도를 차지해 스폰이 멈춤 (테스트 17 · 21 · 22) | 지금 구역 안에서만 스폰, 물고기는 통로로 내려가지 않음, 한도는 지금 구역 물고기만 셈, 다른 구역 물고기는 화면 밖으로 나가면 회수 | ✓ 수정
중간 | 스폰 | 구역 물고기가 적고, 다음 구역에서도 잔챙이가 깔림 (테스트 9) | 구역 개체 수 1.5배(39/45/51/57), 새 구역에 들어서면 절반 즉시 채움, 내 크기 30% 미만 종은 스폰 제외 | ✓ 수정
높음 | 부스터 | 너무 멀리 나가고, 위력 강화 후 크기 무시로 두 단계 이상 큰 물고기까지 삼킴 (테스트 10 · 12 · 16) | 거리 절반, 대쉬로 먹는 크기 1.6배→1.15배 · 위력 강화 크기 무시→1.6배, 대쉬 방향을 마우스 쪽으로 | ✓ 수정
QA REPORT · FISH GAME
31 / 35

## Slide 32
R12 · 3시간 플레이 테스트 반영 — 능력 과함 · 스폰 · 카메라
발견한 문제와 조치 (2/2)
심각도 | 영역 | 문제 | 조치 | 상태
중간 | 청소기 | 켜 두면 이득이라 끌 이유가 없고 범위가 너무 큼 (테스트 13 · 17) | 좌클릭 한 번 → 1.5초 흡입 → 6초 재사용 대기, 범위 절반, 청소기 범위 강화 4칸 → 쿨타임 감소(다 찍으면 절반) | ✓ 수정
중간 | 카메라 | 벽 근처에서 플레이어가 화면 한쪽으로 쏠렸다 풀렸다 해 일관성이 없음 | 항상 플레이어 중심 (맵 끝에서도 멈추지 않음) | ✓ 수정
중간 | 스킬트리 | 시야 강화의 체감이 작고, 후반 맵에 비해 이동속도가 느림 (테스트 15) | 카메라(시야) 22칸 → 꼬리지느러미(이동속도 +2%/칸, 다 찍으면 ×1.55), 커다란 배터리 24칸 유지, 가격 배율 6.0→5.5로 클리어 중앙 2.37h | ✓ 수정
중간 | 밸런스 | 하수구에 들어가자마자 물고기가 너무 크고 빠름 | 원인 분석 — 다음 판을 '도달한 가장 깊은 구역'에서 시작해 기본 크기(약 1.1~1.3)로 하수구(물고기 1.0~8.5, 추적형)에 떨어짐. 시작 구역 자동 선택 규칙 조정 검토 | 확인 필요
QA REPORT · FISH GAME
32 / 35

## Slide 33
NEXT OPEN RISKS
남은 위험 · 플레이테스트 체크리스트 (1/3)
영역 | 위험 | 다음 조치 | 상태 | 출처
밸런스 | 바다 구간이 약 2시간(2.45 → 4.5h)으로 가장 김. 진입 직후 바다 물고기 66%가 나를 먹을 수 있음 | 플레이테스트 — 길거나 어려우면 초반 난이도·중간 목표 조정 | 확인 필요 | R4
난이도 | 큰 포식자가 제대로 쫓아오게 되어 체감 난이도 상승 | 플레이테스트 | 확인 필요 | R4
히든 아이템 | 몸이 어항 출구(12.6)·하수구 출구(27)보다 커지면 그 구역의 남은 아이템을 못 주움 | 위 구역 아이템을 아래로 옮기거나 보상 대체 | 미정 | R4
미사일 | 장애물·닫힌 통로를 통과해 아래 구역 물고기를 잡음 | R8 — 막히게 결정 · 수정 (사용자 요청) | 해결 | R4
스폰 | 바다에서 몸이 크면 스폰 링이 구역 밖이라 물고기가 화면 안에서 튀어나옴 | 링을 구역 크기로 제한하거나 페이드 인 | 미정 | R4
볼트 | 강화 4번째 칸이 마비 상한(6초)에 걸려 일부만 효과 | 칸당 +50%로 낮출지 결정 | 미정 | R4
스킬트리 UI | 도형 범례 14개가 한 줄을 넘칠 수 있음 / 연출 때문에 매 프레임 UI 재빌드 | R6 — 범례가 남은 폭을 넘으면 한 줄 전체를 줄여 맞추도록 수정 | 해결 | R3
QA REPORT · FISH GAME
33 / 35

## Slide 34
NEXT OPEN RISKS
남은 위험 · 플레이테스트 체크리스트 (2/3)
영역 | 위험 | 다음 조치 | 상태 | 출처
사운드 | 배경음 파일이 아직 없어 배경음 슬라이더는 소리 변화가 없음 | SoundBank의 menuMusic · gameplayMusic에 클립 넣기 | 미정 | R5
설정 화면 | 해상도 · 화면 모드는 에디터에서 바뀌지 않아 빌드에서만 확인 가능 | PC 빌드로 해상도 · 전체화면 전환 확인 | 확인 필요 | R5
ESC | 자동 테스트의 ESC 입력이 게임에 전달되지 않아 일시정지 열기 · 설정 창 ESC 닫기를 확인하지 못함 (Enter · 방향키는 정상) | 직접 ESC로 일시정지 → 설정 → ESC 닫기 → ESC 재개 확인 | 확인 필요 | R6
인게임 배경 | 이번 배경 · 통과 수정은 Unity가 닫혀 있어 실행 화면으로 확인하지 못함 | R8 — 에디터에서 어항 · 하수구 확인 (선형 색 수정 후) | 해결 | R7
미사일 | 미사일이 장애물 · 닫힌 통로를 무시하고 날아가 건너편 물고기를 먹을 수 있음 (의도인지 미정) | R8 — 막히게 결정 · 수정 (사용자 요청) | 해결 | R8
QA REPORT · FISH GAME
34 / 35

## Slide 35
NEXT OPEN RISKS
남은 위험 · 플레이테스트 체크리스트 (3/3)
영역 | 위험 | 다음 조치 | 상태 | 출처
스킬트리 화면 | 개편한 메인 화면은 Unity가 닫혀 있어 실행 확인 전 | 씬 생성 후 툴팁 위치 · 숨김 · 설정 메뉴 확인 | 확인 필요 | R9
밸런스 | 칸별 고정 가격으로 풀트리 달성이 클리어 후 +5.5h → +1.0h로 짧아짐 | 더 길게 원하면 깊은 칸 가격만 올리기 | 미정 | R9
밸런스 | 판 안 성장 0.5 · 재화 2배로 초반이 빨라져, 후반(강·바다) 체감이 상대적으로 길어질 수 있음. | 플레이테스트 — 클리어 2~3시간, 판마다 구매가 일어나는지 확인 | 확인 필요 | R10
가시성 | 포식 빛을 진하게 바꿔 물고기가 많은 바다 구간에서 화면이 붉게 어지러울 수 있음 | 바다 구간 플레이테스트 — 과하면 위험 빛 알파·크기 하향 | 확인 필요 | R11
밸런스 | 시간 보상 1/10로 판이 짧아져(평균 36초) 큰 구역(강·바다)을 다 돌아보기 전에 끝날 수 있음 | 플레이테스트 — 짧으면 timeRewardScale 0.1 → 0.15~0.2 | 확인 필요 | R12
하수구 초입 | 기본 크기로 하수구에서 시작하면 대부분 물고기가 나보다 큼 | 시작 구역 자동 선택을 '기본 크기로 버틸 수 있는 구역'까지로 제한하는 안 검토 | 미정 | R12
QA REPORT · FISH GAME
35 / 35